ACTA DE REUNIÓN N° 1

KICKOFF Y PLANIFICACIÓN FASE 1 — REVISIÓN DE MATERIAL Y PROTOTIPO

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 1 de septiembre de 2026 |
| Hora de inicio | 08:30 hrs. |
| Hora de término | 09:30 hrs. |
| Modalidad / Lugar | Videollamada por Teams |
| Acta actualizada al | 08 de septiembre de 2026 (estado de tareas revisado) |

Objetivo de la Reunión

Dar inicio formal (kickoff) al proyecto de titulación, revisar el material documental y técnico entregado por la empresa mandante (Alloxentric), analizar el prototipo funcional proporcionado, y definir la primera línea de trabajo para la Fase 1 del desarrollo.

1. Asistentes

- Andrés Calderón — Jefe de Proyecto / Scrum Master

- Matías — Líder Técnico / Backend & IA

- Jeremías Alfaro — Desarrollador Frontend & QA

- Karina Álvarez — Profesor Guía, Duoc UC

2. Ausentes / Justificaciones

No hubo ausentes. Asistió la totalidad del equipo y la profesora guía.

3. Temas Tratados

- Puesta al tanto y revisión general del material documental y técnico entregado por parte de la empresa mandante (Alloxentric).

- Análisis del código y funcionamiento del prototipo funcional proporcionado por la empresa.

4. Decisiones Tomadas

- Se acuerda utilizar el material entregado y el prototipo funcional como la base técnica de referencia para iniciar el trabajo de desarrollo del proyecto.

- Se determina que la primera acción técnica del equipo será lograr el despliegue del prototipo actual en un entorno en la nube (Vercel) para validar su correcta ejecución y dependencias.

5. Compromisos y Tareas (Action Items)

| Tarea / Entregable | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y desplegar el programa / prototipo funcional a través de Vercel. | Andrés / Jeremías / Matías | 08/09/2026 | Completado |

6. Próxima Reunión

Por definir — se sugiere agendar la revisión del despliegue en Vercel y la planificación detallada de las siguientes tareas de la Fase 1.

7. Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |
| Karina Álvarez | Profesor Guía, Duoc UC |  |

ACTA DE REUNIÓN N° 2

ASESORÍA TÉCNICA — VISUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 8 de septiembre de 2026 |
| Tipo de reunión | Reunión de asesoría técnica |

Objetivo de la Reunión

Recibir asesoría de un ingeniero informático en materias de visualización y funcionamiento del software del proyecto.

Temas Tratados

- Reunión del equipo con un ingeniero informático, quien asesoró al equipo en temas de visualización y de funcionamiento del software.

Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |

ACTA DE REUNIÓN N° 3

HOSTING DEL PROYECTO EN PLATAFORMA VERCEL

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 16 de septiembre de 2026 |
| Tipo de reunión | Reunión de trabajo |

Objetivo de la Reunión

Realizar el hosting del proyecto en la plataforma Vercel.

Temas Tratados

- Proceso de hosting del proyecto en la plataforma Vercel.

- Requisito previo identificado: el proyecto debe estar alojado en un repositorio de GitHub.

Compromisos y Tareas (Action Items)

- Subir el proyecto a GitHub.

Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |

ACTA DE REUNIÓN N° 4

REVISIÓN DEL PROYECTO Y SUBIDA A PLATAFORMA VERCEL

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 21 y 22 de septiembre de 2026 |
| Tipo de reunión | Reunión de trabajo |

Objetivo de la Reunión

Revisar el estado del proyecto y publicarlo en la plataforma Vercel.

Temas Tratados

- Revisión del proyecto.

- Posterior subida del proyecto a la plataforma Vercel.

Alcance

Proyecto hosteado en la plataforma Vercel, como base para el posterior desarrollo de la plataforma. Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con credenciales de acceso, debido a que la base de datos no contiene datos.

Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |

ACTA DE REUNIÓN N° 5

REUNIÓN SEMANAL CON EL CLIENTE — AVANCE DEL PROYECTO

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de septiembre de 2026 |
| Tipo de reunión | Reunión semanal con el cliente |

Objetivo de la Reunión

Presentar al cliente el avance del proyecto.

Temas Tratados

- Se evidenció el avance del proyecto ante el cliente.

- Avance presentado: subida del proyecto a la plataforma Vercel.

Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |

ACTA DE REUNIÓN N° 6

AVANCE EN LA SUBIDA DEL BACKEND A PLATAFORMA RAILWAY

| Proyecto | Chatbot de Soporte Genérico (APT) — Alloxentric |
| --- | --- |
| Fecha | 23 de septiembre de 2026 |
| Tipo de reunión | Reunión de trabajo |

Objetivo de la Reunión

Avanzar en la subida del backend del proyecto a la plataforma Railway.

Temas Tratados

- Se avanzó en la subida del backend a la plataforma Railway.

Firmas / Aprobación

| Nombre | Rol | Firma / Visto Bueno |
| --- | --- | --- |
| Matías Maldonado | Responsable de Acta / Líder Técnico |  |
| Andrés Calderón | Jefe de Proyecto / Scrum Master |  |
| Jeremías Alfaro | Desarrollador Frontend & QA |  |