Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase el equipo trabajó los requerimientos funcionales definidos para el frontend (RF-FE-01 y RF-FE-02) y para el backend (RF-BE-01 a RF-BE-08), que corresponden a elementos que estaban ausentes o desarrollados solo de forma parcial. Se partió de la base dejada por la Fase 1: frontend publicado en Vercel, backend en Railway y conexión con PostgreSQL para crear usuarios. De los 10 requerimientos, se completaron 9. Requerimientos completados - RF-FE-01, internacionalización completa: se amplió el diccionario de traducciones y se aplicó en todas las pantallas (español, inglés y portugués), incluido el selector de idioma en el login. - RF-FE-02, pruebas automatizadas del frontend: suite con Vitest y Testing Library para login, documentos, chat público, cliente de la API, rutas protegidas e i18n. - RF-BE-01, clasificador de intención robusto: se agregó la clasificación con DeepSeek como respaldo cuando la heurística de palabras clave no encuentra coincidencia o la confianza es baja. - RF-BE-02, errores 500 con trace_id: manejador genérico de excepciones que registra el error y devuelve el formato estándar de la especificación con un trace_id. - RF-BE-04, pruebas del escáner de sitio web: pruebas con un servidor simulado que validan el respeto de robots.txt, el límite de páginas y el reindexado. - RF-BE-05, pruebas de sugerencias de FAQ por IA: pruebas de la agrupación por similitud, la exclusión de preguntas ya cubiertas y la respuesta sugerida. - RF-BE-06, observabilidad: instrumentación del backend con logs estructurados, métricas y trazas. - RF-BE-07, primer arranque automatizado: creación del superadministrador y de los datos base con un comando repetible, en lugar del script manual. - RF-BE-08, integración continua: pipeline en GitHub Actions que ejecuta el lint y las pruebas del backend. Requerimiento no realizado - RF-BE-03, pruebas automatizadas del canal WhatsApp: no se pudo realizar porque requería acceso a las herramientas de WhatsApp Business y el cliente no las entregó. El código del canal (webhook y envío de mensajes) está implementado, pero sin pruebas ni validación con una cuenta real. Avance por objetivo específico - Módulo de administración y multi-tenant (obj. 1 y 7): avanzado. Pantallas de administrador de plataforma, de empresa y consola de agente, con roles y aislamiento por empresa en la autenticación JWT. - Ingesta de conocimiento y motor RAG (obj. 2 y 3): avanzado. Escáner de sitio validado con pruebas y clasificador con respaldo de DeepSeek. Pendiente medir la calidad de las respuestas con el conjunto de preguntas de prueba por cliente. - Chat web, WhatsApp y derivación humana (obj. 4 y 5): chat web, WebSockets y consola de agente implementados. El canal WhatsApp está implementado en código, pero sin validar por la falta de acceso del cliente. - Sugerencias de FAQ por IA (obj. 6): avanzado, validado con pruebas automatizadas (RF-BE-05). - Multi idioma (obj. 8): cumplido en la interfaz con RF-FE-01. - Puesta en producción con los cuatro clientes (obj. 9): pendiente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los objetivos general y específicos se mantienen según la versión corregida de la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene Scrum con 4 sprints alineados a las etapas del plan de trabajo, con demostraciones al cliente al cierre de cada sprint y evaluación continua de las respuestas del bot. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de este informe corresponden a los requerimientos trabajados en la Fase 2. En conjunto muestran que lo construido se verifica con pruebas automáticas, que el backend maneja los errores de forma trazable y que el código se valida de forma continua. - 1. Interfaz multi idioma y pruebas del frontend (RF-FE-01 y RF-FE-02). Captura de la aplicación en los tres idiomas y de la ejecución de npm run test:run con todas las pruebas aprobadas. [Insertar captura] - 2. Pruebas del backend (RF-BE-04 y RF-BE-05). Captura de la ejecución de pytest con las pruebas nuevas del escáner de sitio web y de las sugerencias de FAQ. [Insertar captura] - 3. Manejo de errores y clasificador (RF-BE-01 y RF-BE-02). Captura de una respuesta de error 500 con su trace_id y de una consulta clasificada con el respaldo de DeepSeek. [Insertar captura] - 4. Integración continua, seed y observabilidad (RF-BE-06, RF-BE-07 y RF-BE-08). Captura del pipeline de GitHub Actions ejecutándose, del comando de arranque y de los logs estructurados. [Insertar captura] Cómo se resguardó la calidad: Cada requerimiento partió de un estado actual documentado y de una sugerencia de mejora, lo que permitió verificar su cumplimiento; (b) se agregaron pruebas automatizadas en el backend (pytest) y en el frontend (Vitest y Testing Library); (c) un pipeline de integración continua ejecuta lint y pruebas, para no perder cobertura a medida que crece el código; (d) los errores 500 llevan un trace_id y el backend tiene logs estructurados, lo que facilita rastrear fallas; (e) se trabaja con Scrum y demostraciones al cliente en cada sprint. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando los procesos de la organización. Construir modelos de datos. | Iniciación y Análisis: recolección de requisitos, formalización de la arquitectura de software y diseño del modelo relacional. | Reuniones con el cliente; documentación y base de proyecto entregadas por Alloxentric. | 1 a 3 semanas | Matias, Jeremias y Andres | Facilitador: el cliente entregó una base del proyecto y documentación. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad con buenas prácticas de codificación. | Desarrollo Base e Integraciones: API en FastAPI, persistencia en PostgreSQL y Redis, y comunicación bidireccional con Corestream. En esta fase: RF-BE-02, RF-BE-06, RF-BE-07 y RF-BE-08. | Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Railway, GitHub Actions; reuniones con el cliente. | 1 a 4 semanas | Matias, Jeremias y Andres | Dificultad: el cliente no entregó el acceso a las herramientas de WhatsApp, lo que impidió realizar RF-BE-03. | Ajustada. Requerimientos completados, salvo RF-BE-03. | Despliegue en Railway (la especificación consideraba Azure) y cola de tareas con arq y Redis. RF-BE-03 quedó fuera de esta fase. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio. | Implementación de IA y Frontend: pipeline RAG, agentes con DeepSeek e interfaz web. En esta fase: RF-BE-01, RF-FE-01 y RF-FE-02. | React + Vite, API de DeepSeek, pgvector, Vercel; reuniones con el cliente. | 1 a 3 semanas | Matias, Jeremias y Andres | Dificultad prevista: la integración con DeepSeek. Facilitador: la especificación de la API y el wireframe sirvieron de contrato entre frontend y backend. | En curso | Frontend en React + Vite (el plan indicaba HTML y CSS). Se agregaron RF-FE-01 (i18n), RF-FE-02 (pruebas) y RF-BE-01 (clasificador con DeepSeek). |
| Desarrollar una solución de software con técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento, asegurando los objetivos. | Pruebas, Despliegue y Cierre: pruebas de software, auditoría de seguridad, documentación técnica final y defensa. En esta fase: RF-BE-04 y RF-BE-05. | Vitest, Testing Library, pytest, GitHub Actions, Vercel y Railway; reuniones finales con el cliente. | 3 semanas | Matias, Jeremias y Andres | Etapa final: pueden aparecer fallas de último minuto y presión de tiempo. | En curso. Pruebas automatizadas e integración continua listas; pruebas de WhatsApp, auditoría de seguridad, documentación final y defensa pendientes. | Se agregaron pruebas del escáner y de las sugerencias de FAQ (RF-BE-04 y RF-BE-05). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que facilitaron: - El cliente (Alloxentric) entregó una base del proyecto y documentación, y las reuniones de retroalimentación permitieron corregir el rumbo a tiempo. - Los requerimientos de la fase estaban bien definidos: cada uno traía su estado actual y una sugerencia de mejora, lo que permitió repartir el trabajo y priorizar. - La especificación de la API (v1.1) y el wireframe funcional (v5) sirvieron de contrato entre frontend y backend, por lo que el equipo pudo trabajar en paralelo. - El stack moderno (FastAPI, React) y plataformas de despliegue simples (Vercel y Railway) agilizaron la publicación de la aplicación. Factores que dificultaron y acciones tomadas: - Falta de acceso a las herramientas de WhatsApp. Para trabajar el canal WhatsApp y sus pruebas (RF-BE-03) se necesitaban herramientas de WhatsApp Business que el cliente no entregó. El requerimiento se dejó fuera de esta fase, el resto siguió su curso y se retomará apenas el cliente entregue el acceso. - Cobertura parcial de traducciones y falta de pruebas en el frontend. El diccionario cubría solo 69 términos y no había pruebas. Se resolvió con RF-FE-01 y RF-FE-02. - Clasificación de intención limitada a palabras clave. No resolvía consultas ambiguas. Se resolvió con RF-BE-01, usando DeepSeek como respaldo. - Integración con DeepSeek. Era la tarea que más se anticipaba compleja. Se avanza de forma incremental y se evaluará la calidad de las respuestas con un conjunto de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Despliegue en Railway y Vercel en lugar de Azure. La especificación de la API consideraba Azure. Se optó por Vercel (frontend) y Railway (backend y PostgreSQL) porque son más simples de configurar y de menor costo, coherente con la factibilidad económica definida en la Fase 1. - Cola de tareas con arq y Redis. Se usó en lugar de Celery con Service Bus para la ingesta de documentos, con la misma función y menos infraestructura que mantener. - Frontend en React + Vite. El plan indicaba HTML y CSS. Se usó React para construir el módulo de administración, la consola de agente y el chat sobre una misma base de componentes. - Actividades agregadas. Los requerimientos de la fase: RF-FE-01 y RF-FE-02 en el frontend, y RF-BE-01, 02, 04, 05, 06, 07 y 08 en el backend, que cubren puntos ausentes o parciales detectados en la revisión del proyecto. - Actividad no realizada. RF-BE-03 (pruebas automatizadas del canal WhatsApp) quedó fuera de esta fase porque el cliente no entregó el acceso a las herramientas de WhatsApp. No se eliminó: queda pendiente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: RF-BE-03 no se pudo realizar en el plazo de esta fase, por la falta de acceso a las herramientas de WhatsApp. El resto de las actividades no está retrasado, y las que siguen pendientes corresponden a las etapas finales del plan: - Pruebas del canal WhatsApp (RF-BE-03) y validación del canal con una cuenta real. - Medir la calidad del bot con el conjunto de preguntas de prueba por cliente. - Auditoría de seguridad, documentación técnica final y puesta en producción con los cuatro clientes iniciales. Estrategias: retomar RF-BE-03 apenas el cliente entregue el acceso y mantenerlo informado de que bloquea la validación del canal; si el acceso sigue sin llegar, validar el flujo con payloads simulados de la API de Meta, como propone el propio requerimiento; priorizar el producto mínimo viable (chat web) y repartir los pendientes entre los tres integrantes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.